|  |
| --- |
| **devcityDevCity** |

|  |
| --- |
| Projet **PolyLog** |

**Risques**

**Identification et prévention**

**Référence :** PL\_Risques

**Version :** 1.2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Nom** | **Date** |
| **Rédacteurs** | François Marsault | 19 mars 2014 |
| **Relecteurs** | Kévin Poupon | 20 mars 2014 |
| **Validation** |  |  |

Table des matières

[I. Introduction 3](#_Toc383074357)

[II. Risques 3](#_Toc383074358)

[III. Prévention 4](#_Toc383074359)

1. Introduction

Ce document identifie les risques potentiels liés au développement du projet PolyLog et à l’utilisation de l’application web en découlant et présente un plan de prévention de ces risques.

1. Risques

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Réf** | **Risque** | **Niveau** |
| R1 | Agenda des réservations : échec de l’implémentation d’une fonctionnalité cœur. | 3/5 |
| R2 | Echec de la gestion de l’expiration des pré-réservations. | 2/5 |
| R3 | Règle de tarification : règles spécifiques à chaque mairie. | 3/5 |
| R4 | Conventions : clauses spécifiques à chaque mairie. | 2/5 |

1. Maitrise des risques

|  |  |
| --- | --- |
| **Réf Risque** | **Mesure de maitrise** |
| R1 | Utilisation de la bibliothèque JQuery Full Calendar. (Utilisée dans prototype). |
| R2 | Implémentation d’un mécanisme périodique de détection et de suppression des pré-réservations expirées. |
| R3 | Tarification par forfait horaire.  Lors de la configuration, attribution d’un forfait horaire de base pour la réservation d’une salle polyvalente. De même pour équipements. Attribution de réductions du prix (en %) aux différents types de clients. |
| R4 | Lors de la configuration, ajout d’un champ de texte dans lequel la mairie spécifie les clauses qui lui sont propres. |